2022年度宁县交通运输局整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。

二、绩效自评工作组织开展情况

2022年主要工作目标，一是完成自然村道路硬化工程。计划修建中村平定等55条自然村道路混凝土硬化工程188公里；二是整治农村公路46条，隐患治理里程30公里，按照钢波形护栏16808米，交通标志106块，广角镜16块，交通标线573.14平方米，道口标注620根；三是路网改善工程，完成S504宁县-湘乐（古城至湘乐段）公路改造工程，全长25公里，S318线岘头至盘克段改建工程10公里；四是完成农村公路养护及水毁维修工程。

- 本年度单位预算绩效管理开展成立以昔鹏刚同志任组长，夏兴宏任副组长，刘卫军、王晓兵、杨振辉、李峰、卜文虔、及各片区业务人员为组员的项目绩效评价小组，负责各片区项目建设执行情况进行跟踪检查，并及时分析汇总数据，对绩效不达标的项目及时督促，确保项目能保质保量完工。在预算资金执行时，能充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用项目专项资金，提高资金的使用效率，取得了成效。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022年部门年初预算数695.843万元，年末决算数9771.910877万元，年末无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年，我局按照习近平总书记“四好农村路”要求和省、市“1236”扶贫攻坚行动以及县委、县政府要求，早安排、早部署，坚持“打通断头路，创建安全路，提升产业路，完善脱贫路”的思路，狠抓农村公路建设、农村公路养护和管理等工作，较好地完成了各项工作任务。

（三）各项指标完成情况分析。

一是完成自然村道路硬化工程。修建中村平定等55条自然村道路混凝土硬化工程188公里；二是整治农村公路46条，隐患治理里程30公里，按照钢波形护栏16808米，交通标志106块，广角镜16块，交通标线573.14平方米，道口标注620根；三是路网改善工程，完成S504宁县-湘乐（古城至湘乐段）公路改造路基工程，全长25公里，S318线岘头至盘克段改建工程路基工程，全长10公里；四是完成农村公路养护及水毁维修工程。

- 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我局在施工管理过程中制定了一系列的科学质量保证管理体系，这一体系虽然在理论上对于保证施工质量有很大的作用，但是在很多实际的施工过程中，很多问题没有得到解决，导致工程质量虽然合格与预期的绩效目标有少许差异。所以在今后进行质量管理的时候，我局严格会同施工单位、中心实验室、监理、质检股等等人员进行统一的讨论和研讨，制定质量管理体系，狠抓工程质量，科学规划，严格按照《农村公路技术标准》、《农村公路养护管理办法》，精准施工、狠抓工程质量，及时排查道路水毁及安全隐患点隐患，对发现的隐患点树立警示标志，并第一时间组织人员清除道路隐患点，确保打造一条条高质量、高标准的现代农村公路道路网。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目5个，通过自评，所有项目全部达到预期目标，现将分项目自评情况分析如下：

（一）自然村道路建设工程、安全生命防护工程、S504岘头至盘克改建工程、S318线湘乐石鼓至古城段改建工程

1.项目支出预算执行情况。

2022年自然村道路建设工程、安全生命防护工程、S504岘头至盘克改建工程、S318线湘乐石鼓至古城段改建工程预算总金额共计11414.66万元，已支付资金7518.5835万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据年初制定的目标计划，我局成立了项目办，由科级干部任项目办主任，其他业务能力强的同志为成员，根据绩效目标计划，长期坚持一线，顺利完成了年初制定目标计划。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标（权重为50%，满分50分）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为①数量指标（权重40%）；②质量指标（权重20%）；③时效指标（权重20%）；④成本指标（权重20%）。

（2）效益指标（权重为30%，满分30分）该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为 ①、经济效益指标（权重10%）；②、社会效益指标（权重15%）；③、可持续影响指标（权重5%）。

（3）满意度指标该一级指标项目立项情况下设置有一个二级指标，为①服务对象满意度指标（权重10%）。

（4）预算资金执行率指标（权重10%）。

主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。综合以上四个方面，农村公路自然村道路建设项目、安保工程、S318、S504改建项目自评得分89.5分。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

- 2022年S504岘头至盘克改建工程为跨年度项目，2023年项目继续实施，下一步我局将严格按照施工计划挂图作战，积极督促施工单位加快施工进度，保证项目按计划完工。

（二）农村公路养护维修及水毁抢险项目项目

1.项目支出预算执行情况。

农村公路养护维修工程总金额共计3402.3896万元，该项目目前已支付1123.54万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据年初制定的目标计划，我局成立了养护办，由卜文虔同志任项目办主任，其他业务能力强的同志为成员，根据绩效目标计划，长期坚持一线，顺利完成了年初制定目标计划。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标（权重为50%，满分50分）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为①数量指标（权重40%）；②质量指标（权重20%）；③时效指标（权重20%）；④成本指标（权重20%）。

（2）效益指标（权重为30%，满分30分）该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为 ①、经济效益指标（权重10%）；②、社会效益指标（权重15%）；③、可持续影响指标（权重5%）。

（3）满意度指标该一级指标项目立项情况下设置有一个二级指标，为①服务对象满意度指标（权重10%）。

（4）预算资金执行率指标（权重10%）。

主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。综合以上四个方面，农村公路养护维修项目自评得分92.5分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 经过我局项目评价小组评议，群众问卷调查，车辆购置税收入用于农村公路自然村道路建设、路网改造项目、安保工程项目自评得分89.5分，农村公路养护维修项目自评得分92.5分，单位整体绩效评价得分93分，达到预期目标值。自评结果以文件的形式下发各领导和股室传阅进行公开。

七、其他需要说明的问题

无