财政支出项目绩效自评报告

自评类型：¨事前评估  ¨实施过程评估  þ完成结果自评

项目名称：     宁县南义乡水冲厕所建设项目

项目单位：          宁县南义乡人民政府

主管部门：

自评时间：       2022年9月10日至9月15日

开展方式：¨财政部门  ¨主管部门  þ项目单位

自评机构：¨中介机构  ¨专家组    þ项目单位

自评单位（盖章）：

上报时间：2022年9月19日

宁县南义乡水冲厕所建设项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

为进一步改善南义乡职工办公生活条件，有效提升人居环境，结合我乡实际，计划拆除乡政府原有的旱厕，在原地基上新建水冲厕所一处，新建水冲公厕一栋，砌体结构。建筑面积80.63平方米，层高3.3m，室内外高差0.15m，建筑高度3.45m。包括男厕、女厕、男、女无障碍卫生间，盥洗室、洗浴室及设施安装。计划投资48.35万元，实际完成投资48万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是掌握建设项目资金使用情况和效果，总结项目管理经验和模式，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策和参考依据，改善“重投入、轻管理”的现象，为提高各级项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导。同时，通过绩效评价可把项目建设的成效及全过程置于社会监督之下，形成行为规范、运作协调、公正透明的行政管理体制。相关结论可作为今后资源调整和项目优化配置的重要依据，为主管部门决策提供科学、有效的参考依据。本次绩效评价范围包括本级政府，评价对象是2021年度实施项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则。

一是科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。二是公开公正原则。客观、公正，标准统一，资料真实可靠，公开并接受监督。三是绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价内容。

一是投入管理。主要包括决策管理（立项依据充分性、项目立项规范性）、目标管理（绩效目标合理性）、投入管理（预算资金到位情况、预算执行率）、财务管理（账务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用规范性）、实施管理（项目管理制度健全性、政府采购合规性、合同管理完备性和项目质量可控性。二是项目产出。主要包括数量（重点项目建成率、重点项目完成率、一般项目完成率）、时效（工程竣工及时率）、质量（工程一次验收合格率）。三是项目效果。主要指社会效益覆盖人群增长率、使用增长率、群众满意度等。四是影响力。主要为长效管理机制完善性及对上级管理部门开展的绩效评价的配合性及绩效评价结果。

3.评价方法。

本次绩效评价采用定量与定性相结合、自评和现场评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

4.评价标准。

绩效评分采用打分法，总分设置为100分；根据不同评价准则、不同评价问题、各评价指标的重要性，相应赋予不同分值。

（三）绩效评价工作过程。

为保证绩效评价的客观公正性，评价工作必须严格遵循规范的工作步骤及程序。主要包括：

1. 前期准备

绩效评价工作专家组根据评价任务，熟悉项目文件，完成项目基础信息表。

2. 绩效评价设计

（1）绩效评价工作专家组拟定绩效评价具体工作方案，按项目类别和任务设计评价指标，确定评价标准和方法。

（2）选择证据收集方法，形成绩效评价框架。

3. 拟定评价实施方案

（1）绩效评价工作专家组根据评价工作程序及项目目标进行任务分解，成立评价小组，进行任务分工，确定实施时间。

（2）拟定绩效评价实施方案

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

前期通过群众调研，现场查看，会议讨论等方式对项目建设的必要性和项目效益进行了充分的研究分析，严格按照项目实施规范决策项目实施。

（二）项目过程情况。

本项目在实施过程中，严格按照实施方案的要求，实行招投标制、合同制及财政报账制，通过公开招标的方式聘请资质健全、信誉良好的公司进行施工，并主动接受有关部门的监督检查，项目资金支出方面，严格按照有关规定及要求执行。

（三）项目产出情况。

项目预期产出目标全部完成，主要体现在：建成水冲公厕一栋，砌体结构。建筑面积80.63平方米，层高3.3m，室内外高差0.15m，建筑高度3.45m。包括男厕、女厕、男、女无障碍卫生间，盥洗室、洗浴室及设施安装。

（四）项目效益情况。

该项目建成后，保障全乡职工及街区群众生活卫生需求，街区环境得到改善。美化了职工的生活环境，为建设幸福美丽家园创造条件，为乡村振兴战略提供基础条件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

个别项目由于冬季或疫情等影响，致使未能按计划验收和结算，镇内各站所部门工作需要和村级或上级部门衔接配合还不够好，致使部分工作进展缓慢。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，我单位进一步完善各项制度，对于各项工作提前谋划，及时安排，做好协调，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化。。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。提高资金使用效率

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。